

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Pedido de Mudança #2**

* **Produtos:** D2.1.3 - Plano de Testes de Aceitação, v0.10; D1.2.2 - Plano de Controlo da Qualidade, v0.8; D2.1.1 - Especificação de Requisitos de Software, v0.11.
* **Proponentes:**
  + Ana Filipa Costa Farinha Alves <[analves07@gmail.com](mailto:analves07@gmail.com)>
  + Carolina Carmo Abrantes Lopes da Rosa <[carolinalopesrosa@gmail.com](mailto:carolinalopesrosa@gmail.com)>
  + Diogo Santos Castelo Branco <[diogoscb7@gmail.com](mailto:diogoscb7@gmail.com)>
  + João Pedro Aleixo e Jesus Pereira <[jaleixo1993@gmail.com](mailto:jaleixo1993@gmail.com)>
  + Tiago João Cuevas Alves <[tiagoalves0088@gmail.com](mailto:tiagoalves0088@gmail.com)>
* **Data:** 16/12/2019

**Pedido de Mudança:**

1. Remoção do separador Estatísticas e respetivos testes.
2. Remoção da inserção manual de utilizadores por parte do administrador, tendo este realizar um pedido e aceitar o mesmo para a inserção ser realizada e não implementação dos respetivos testes.
3. Não implementação do envio de email ao condutor.

**Impacto Esperado:**

Com estas alterações pretendemos que o produto seja entregue com as funcionalidades básicas e principais para o seu funcionamento. Como as metas da semana de dia 11 de Dezembro não foram atingidas, decidimos realizar este pedido de mudança para podermos efetivamente obter o produto funcional, assim como todos os ficheiros posteriores à entrega deste.

* **Decisão:**
* **Data:**
* **CCB:**

**Avaliação de Alterações:**