

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**D1.1.2 - Milestone M1.1 Report   
(Relatório de Milestone M1.1)**

**Autores**

* Ana Filipa Costa Farinha Alves <[analves07@gmail.com](mailto:analves07@gmail.com)>
* Carolina Carmo Abrantes Lopes da Rosa <[carolinalopesrosa@gmail.com](mailto:carolinalopesrosa@gmail.com)>
* Diogo Santos Castelo Branco <[diogoscb7@gmail.com](mailto:diogoscb7@gmail.com)>
* João Pedro Aleixo e Jesus Pereira <[jaleixo1993@gmail.com](mailto:jaleixo1993@gmail.com)>
* Tiago João Cuevas Alves <[tiagoalves0088@gmail.com](mailto:tiagoalves0088@gmail.com)>

**Resultado**

* Aprovado sujeito a alterações propostas na reunião 1.

**Versões principais**

* v1.0, 25-9-2019 / 16:58, Relatório da 1ª meta do projeto SmartParking
* v2.0, 30-9-2019 / 12:30, Relatório da 1ª Milestone M1.1 Report do SmartParking

**Versões Publicadas**

* v1.0, 28-09-2019, Relatório de Milestone M1.1
* v2.0, 30-9-2019, Relatório da 1ª Milestone M1.1 Report do SmartParking, [Documento](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS0OyoEhMLAcoaxU097CfioLYPDXl3c1hM2ofAoYHam35SefGn4zpq5IFGDMm64J0DD_gYzmwX0fh4h/pub)

### 1. Objetivos da Fase 1.1.2

Revisão, adição de alterações sugeridas por cliente e conclusão de fase D1.1.1 Vision and Scope.

### 2. Tarefas realizadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Tasks** | **Effort** |
| **18/09/2019** | **D1.1.1 Vision and Scope - Kickstart** | - |
| 18/09/2019 | Discussão da ideia do projeto | 9 |
| 18/09/2019 | Distribuição de tarefas da 1ª fase | 1 |
| 18/09/2019 | D1.1.1 Vision and Scope - Elaboração/Desenvolvimento de Documentação | 6 |
| **25/09/2019** | **D1.1.2 Milestone M1.1 Report** | **-** |
| 25/09/2019 | Integração de novo elemento na equipa | 1 |
| 25/09/2019 | D1.1.1 Vision and Scope - Discussão de assuntos | 6 |
| 25/09/2019 | Gestão, distribuição e verificação de tarefas concluídas | 2 |
| 25/09/2019 | D1.1.1 Review Vision and Scope - Alteração da Documentação | 6 |
| 28/09/2019 | D1.1.2 Milestone M1.1 Report - Elaboração/Desenvolvimento de Documentação | 3 |
| 28/09/2019 | Preparação de notas da Reunião #2 | 2 |
|  | **Total (budget: 36)** | 36 |

### 2. Resultados conseguidos

* Dashboard ready, 28/09/2019, [SmartParking Dashboard](https://sites.google.com/s/1mrnDpak3hTqeNTwhFOVECZqkLSB7QCoO/p/1VNlRXHvJ43Ays-kcHuo0RaOcCbBe_tpg/edit)
* D1.1.1 Vision and Scope published, 28/09/2019, [Documento (v1.3)](https://docs.google.com/document/d/1DN64d8sk9abEgV-5mSmlJVQeY04IriR3LoC6C_1N2pc/edit)
* D1.1.2 Milestone M1.0 Report ready, 30/09/2019, [Documento (v1.0)](https://docs.google.com/document/d/1xCjNelML_YuupVpeD1X4fJjGoipAbNcw_W05h5luIoE/edit#)

### 3. Planeado mas não conseguido

Todos os planos até ao momento foram atingidos.

### 4. Análise

#### 4.1 O que correu bem

* Foram feitas reuniões imediatamente após a aula prática, num local calmo e com vários recursos à disposição.
* Foi criado um grupo online que possibilitou uma discussão a qualquer momento por todos os membros do grupo.
* O facto de quase todos os membros já se conhecerem relativamente bem entre si possibilitou uma maior facilidade de diálogo.
* A integração de mais um elemento no grupo possibilita o desempate nas opiniões opostas que possam surgir.

#### 4.2 O que correu mal

* Houve algum receio de complicar o projeto com detalhes a mais, o que acabou por resultar num projeto inicialmente demasiado simples.

#### 4.3 O que poderia ter sido diferente

* Discutir de forma mais organizada e abordando todas as opiniões dos vários elementos do grupo.