

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #12**

* **Data/Hora/Local:** 11/12/2019, 14:35-15:15**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** Publicado
* **Moderador:** Diogo Santos
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Diogo Santos, membro da equipa
  + Anotador: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Timekeeper: Ana Alves, membro da equipa
  + Analista: Joao Pereira, membro da equipa
  + Analista: Tiago Alves, membro da equipa
* **Objetivos:**
  + Evolução do EVA (10 min)
  + Milestone D2.2 (10min)
  + Apresentação do produto (15min)
* **Plano de trabalhos:**

1. Apresentação do produto(15min)
2. Evolução do EVA(10min)
3. Milestone D2.2(10min)

### 

### **Notas:**

1. Apresentado a Dashboard, com EVA não apresentado na maneira esperada pois algumas tarefas não foram concluídas.
2. Referimos ao professor que não conseguimos concluir o produto final, o que poderíamos fazer nesta situação (optar por um plano de mitigação ou novo change request).
3. Foi demonstrado o funcionamento do projecto na parte do cliente e administrador.
4. Professor informou que um change request ou plano de riscos , deve ser comunicado antes da reunião com o cliente.
5. Deveria ser indicado na Milestone, o porquê e o que foi feito para mitigar as tarefas não concluídas.
6. Ficou decidido na reunião, retirar as funcionalidades das estatísticas, não implementar a funcionalidade de adicionar utilizador manualmente, sempre que o administrador pretender essa funcionalidade, vai à webpage.Não implementar a funcionalidade de enviar email para o cliente.
7. Foi decidido pelo grupo na reunião concluir o separador pedidos e condutores. No interface administrador, fazer o dropdown do idLugar.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Concluir o separador Pedidos - João Pereira e Diogo Branco

[A-2] - Fazer dropdown idLugar - João Pereira e Diogo Branco

### **Próxima reunião**

* 18/12/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Tiago Alves

### 