

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #5**

* **Data/Hora/Local:** 23/10/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Ana Alves, membro da equipa
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Ana Alves, membro da equipa
  + Anotador: Diogo Santos, membro da equipa
  + Timekeeper: João Aleixo, membro da equipa
  + Analista: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Analista: Tiago Alves, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Apresentar Dashboard
  + Apresentar alterações realizadas e artefactos adicionados ao D1.2.1 - Plano de Desenvolvimento de Software
  + Apresentar alterações realizadas e artefactos adicionados a D1.2.2 - Plano de Controlo de Qualidade
* **Plano de trabalhos**

*NOTA: Neste plano de trabalhos pressupõe-se que haja discussão entre o cliente e a equipa nos tempos estipulados*

1. Apresentar o Dashboard (2 mins)
2. Apresentar alterações realizadas e artefactos adicionados ao D1.2.1 - Plano de Desenvolvimento de Software (15 mins)
   * 2.2 - Entregas
   * 3.1 - Estimativa
   * 3.2 - Plano base (*novo*)
   * 3.3 - Controlo e rastreamento (*novo*)
3. Apresentar alterações realizadas e artefactos adicionados a D1.2.2 - Plano de Controlo de Qualidade (13 mins):
   * D2.3.2 - Relatório de Avaliação de Qualidade
   * 2 - Objetivos de qualidade
   * 5 - Gestão de risco
   * 5.1 - Identificação e Avaliação de Riscos (*novo*)
   * 5.2 - Controlo e monitorização de riscos (*novo*)
   * 6 - Padrões de codificação
   * 7 - Métricas de Qualidade

### **Notas**

SDP:

* Houve alguma confusão na tabela de entregas, ainda não tendo a certeza como inserir os Drafts e Revisões no calendário.
* Foi criticado a forma como estimamos as tarefas, sendo sugerido a utilização do planning poker.
* No WBS não havia os inputs e outputs de cada tarefa.

RP:

* Limiar do sucesso tinha objetivo não muito claros e concisos.
* Na lista de riscos havia muitos que não fazia sentido ou não se justificavam como sendo um risco para o projeto.

QAP:

* Não estava bem especificado a métrica da avaliação da segurança do software.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Tiago - Tabela de entregas

[A-2] - Diogo - Estimativas

[A-3] - Tiago - WBS

[A-4] - Ana - Limiar do sucesso

[A-5] - Carolina - Lista de riscos

[A-6] - João - Avaliação da segurança

### **Próxima reunião**

* 30/10/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Moderador: Diogo Branco

### 