

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #8**

* **Data/Hora/Local:** 20/11/2019, 14:35-15:15**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** Publicado
* **Moderador:** Carolina Rosa
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Anotador: Tiago Alves, membro da equipa
  + Timekeeper: Diogo Branco, membro da equipa
  + Analista: João Pereira, membro da equipa
  + Analista: Ana Alves, membro da equipa
* **Objetivos:**
  + Apresentar o Dashboard (1min).
  + Apresentar as alterações do SRS, após Inspeção (10min).
  + Apresentar ATP(10 min).
  + Apresentar Milestone ( 2min).
* **Plano de trabalhos:**

1. Dashboard (1m).
2. D 2.1.1 - Software Requirements Specification (10m).
3. D 2.3.1 - Acceptance Test Plan (10 m).
4. Relatório Milestone 2.1 (2 min)

### 

### **Notas**

1. SRS-aprovado com revisão aos casos de uso 1 e 7.
2. ATP-
   1. Rever e alterar estratégia
   2. Todos os Estados Base foram aceites apenas o EB-03 está sujeito a alterações;
   3. Casos de teste: Eliminar Caso de teste 1, Rever Caso de teste 08, restantes casos de uso foram aceites.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Ana Alves - Alterações no SRS

[A-2] - Tiago Alves - Alterações no ATP

### **Próxima reunião**

* 20/11/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; João Pereira

### 