

**Software Project Management 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #1**

* **Data/Hora/Local:** 25/9/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
* **Participantes:**
  + Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt), Cliente, Moderador, Anotador
  + Ana Alves, membro da equipa
  + Carolina Rosa, membro da equipa
  + Tiago Alves, membro da equipa
  + João Pereira, membro da equipa
  + Diogo Branco, time keeper
* **Objetivos**
  + Análise do arranque do projeto
* **Plano de trabalhos**

1. Arranque da reunião e preenchimento das notas (5 min) - Nuno Santos
2. Revisão dos artefactos do projeto (dashboard, log, documentos) (4 min) - Nuno Santos
3. Revisão da Visão e Âmbito (12 min) - 1º elemento da equipa
4. Tarefas individuais e compromissos para com o projeto (2 min) - Todos
5. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

### Notas

* Rever os stakeholders;
* Organizar lista de requerimentos;
* Rever pressupostos.

### Lista de Ações

[A-1] - Adicionar o Tiago Alves ao grupo - João

[A-2] - Rever gráfico de EVM - Nuno Santos

[A-3] - Rever lista de stakeholders - Tiago Alves

[A-4] - Rever a descrição da solução - Farinha

[A-5] - Rever requisitos - Carolina

[A-6] - rever pressupostos - Diogo

### Próxima reunião

* 2/10/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Moderador: Tiago Alves

### 