

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #10**

* **Data/Hora/Local:** 27/11/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** João Aleixo, membro da equipa
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: João Aleixo, membro da equipa
  + Anotador: Ana Farinha Alves, membro da equipa
  + Timekeeper: Tiago Alves, membro da equipa
  + Analista: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Analista: Diogo Branco, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Discussão do progresso do projeto
* **Plano de trabalhos**

1. Discussão com o cliente da arquitetura do trabalho

### **Notas**

Iniciou-se a reunião pela apresentação do Dashboard da equipa. Neste, foi focado o EVA, realizando-se uma análise cuidadosa por parte do cliente e da equipa. O Cliente esclareceu sobre o modo de interpretação deste gráfico. O Dashboard está OK.

Seguidamente, apresentou-se o código correspondente à base de dados, mostrou-se a interface gráfica já criada e explicou-se o que ainda falta realizar em ambos os campos. Cliente pediu para prosseguir.

A nível do SAD, foi sugerido pelo Cliente, colocar mais pormenor relativamente à descrição das funções utilizadas, recorrendo ao javadoc.

No final da reunião, o Cliente sugeriu uma ligeira modificação no posicionamento das semanas do EVA.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Carolina e Diogo - terminar base de dados e fazer javadoc.

[A-2] - Aleixo, Tiago, Ana - terminar interface e website.

### **Próxima reunião**

* 11/12/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Moderador: Ana Farinha Alves

### 