

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #11**

* **Data/Hora/Local:** 05/12/2019, 17:30-18:05**,** L1.7 - DEIS-ISEC
* **Estado:** Publicado
* **Moderador:** Ana Alves
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Ana Alves, membro da equipa
  + Anotador: Diogo Santos, membro da equipa
  + Timekeeper: João Pereira, membro da equipa
  + Analista: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Analista: Tiago Alves, membro da equipa
* **Objetivos:**
  + Apresentação da Dashboard (2 min)
  + Discussão do EVA (5min)
  + Apresentação do produto(15min)
  + Apresentação de testes unitários(3min)
  + Change Request #1 (10min)
* **Plano de trabalhos:**

1. Apresentação do produto(15min)
2. Evolução do EVA(10min)
3. Milestone D2.2(10min)

### 

### **Notas:**

1. Apresentou-se as alterações das tarefas realizadas no EVA.
2. Demonstração do funcionamento do produto, nomeadamente a interface do administrador e do cliente, foi solicitado pelo cliente melhorias. As melhorias são caixas de texto na colocação da matrícula mais pequenas e verificar melhor o funcionamento, colocação do nome do parque em substituição de aparecer o id com os números dos parques.
3. Mostrou-se o Change Request#1, onde se pediu a não realização de login por parte do administrador, o que na opinião do cliente é uma falha de segurança grave. Assim como aproveitou-se para alterar os testes unitários só a um módulo em vez de todos os módulos do código.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Colocação de Caixas da matrícula mais pequenas - Ana Alves

[A-2] - Colocar nome dos parques - Diogo Branco

### **Próxima reunião**

* 11/12/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Diogo Branco

### 