

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #13**

* **Data/Hora/Local:** 18/12/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Tiago Alves
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Tiago Alves, membro da equipa
  + Anotador: Ana Farinha Alves, membro da equipa
  + Timekeeper: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Analista: Diogo Santos, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Apresentar produto final
  + Apresentar resultados de testes
  + Apresentar D2.2.2-Milestone, D2.3.1- Acceptance Test Report, D2.3.4- Relatório de Avaliação de Usabilidade, D2.3.2- Quality Assessement Report, Relatório de Questionário de Utilizadores
* **Plano de trabalhos**
  + Apresentação de Dashboard
  + Análise de EVA
  + Apresentação de Milestone 2.2
  + Relatório de aceitação de testes
  + Quality Assessement Report
  + Testar a aplicação com o cliente
  + Relatório de questionário aos utilizadores
  + Milestone Report 2.3

### **Notas**

* Earned Value Analysis
  + Após análise aprofundada, Cliente solicita que se ajuste o EVA na semana 11, dia 18 de dezembro, por se ter efetuado pedido de mudança, que afetou as tarefas realmente executadas e o esforço realmente despendido.
  + Cliente realizou juntamente com a equipa sobre este gráfico, concluindo-se que foi gasto mais esforço do que o inicialmente expectável/previsto.
* Milestone 2.2
  + Realizada análise aprofundada. Cliente menciona que, face ao ponto “o que correu mal”, a milestone não seria aceite numa situação real, pois o produto final não foi entregue na devida altura. Refere que a Milestone corresponde a um marco importante, no qual se pretende apresentar um determinado produto ou parte dele.
  + Após a análise e as referências realizadas, foi aprovada condicionalmente.
* Relatório de Aceitação de Testes
  + Após verificação dos resultados, uma das soluções possíveis para um dos problemas identificados na listagem de incidentes, seria tornar a aplicação responsiva. A aplicação não funciona em todos os ambientes.
* Quality Assessement Report
  + Aprovado
* Teste de produto
  + identificado bug após condutor realizar pedido na parte do administrador: nao atualiza pedidos convenientemente. Cliente solicita correção.
* Relatório de Questionário aos Utilizadores
  + Aprovado
* Questionário aos Utilizadores
  + Apresentado e aprovado
* Milestone 2.3
  + Aprovada

### **Lista de Ações**

[A-1] - Diogo Santos - ajustar EVA

[A-2] - João Aleixo - correção do bug

### 