

**Software Project Management 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #2**

* **Data/Hora/Local:** 02/10/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Tiago Alves (tiagoalves0088@gmail.com)
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Tiago Alves, membro da equipa
  + Anotador:, João Pereira, membro da equipa
  + Timekeeper: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Analista: Diogo Santos, membro da equipa
  + Analista: Ana Alves, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Análise do arranque do projeto v2
* **Plano de trabalhos**

1. Apresentar as alterações no Vision&Scope (15 min) - Tiago Alves
2. Colocação de questões decorrentes da apresentação (10 min) - todos
3. Revisão dos artefatos do projeto (dashboard, log, documentos) (5 min) - Nuno Santos

### **Notas**

Acerca do documento visão e âmbito:

* Foi abordada a alteração que foi feita ao âmbito do projeto e explicado de que forma a solução foi generalizada para abranger mais do que condomínios privados.
* Acerca das entidades envolvidas notou-se que era importante diferenciar de forma mais clara que o cliente não é necessariamente um gestor de um parque de estacionamento.
* Na lista de requisitos iniciais foi abordada a questão da forma como o utilizador é informado acerca do lugar de estacionamento que lhe é atribuído, tendo o cliente feito a sugestão de existir um ecrã à entrada dos parques.
* Ainda na lista de requisitos iniciais, tornou-se evidente que alguns dos campos planeados para a base de dados associada ao projeto eram desnecessários. Tendo então sido decidido ser feita a alteração do campo da morada do parque e dos lugares de estacionamento por números únicos que os identifiquem.
* Foi abordado o facto de haverem poucos pressupostos, sendo que deveriam ser acrescentados mais, tendo sido mencionado que o facto de toda a equipa estar familiarizada com a linguagem JAVA deveria ser adicionado.

Acerca do relatório de *Milestone* e do *Dashboard:*

* Notou-se que havia informação desnecessária no campo de resultado no relatório *Milestone*.
* No *dashboard* notou-se que haviam algumas datas incorretas no gráfico de planeamento, um link incorreto no separador “MeetingMinutes” e ainda que os links para as notas de reunião estão em falta no separador que lhes é dedicado.

### **Lista de Ações**

[A-1] - <Tiago Alves> - <Diferenciar de forma clara que o cliente apesar de poder ser gestor de um parque de estacionamento esta não é uma condição necessária.>

[A-2] - <Ana Alves> - <Alterar palavras em inglês pelas equivalentes em português.>

[A-3] - <Carolina Rosa> - <Rever requisitos iniciais.>

[A-4] - <Diogo Santos> - <Rever pressupostos.>

[A-5] - <Ana Alves> - <Rever Utilizadores>

[A-6] - <Tiago Alves> - <Rever ‘Resultado’ no Milestone report>

[A-7] - <Diogo Santos> - <Alterar datas no calendário do dashboard>

[A-8] - <João Pereira> - <Elaboração da ata>

### **Próxima reunião**

* 9/10/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Moderador: Carolina Rosa

### 