

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**SmartParking**

**Notas da Reunião #6**

* **Data/Hora/Local:** 30/10/2019, 14:35-15:10**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Diogo Branco
* **Participantes:**
  + Cliente: Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt)
  + Moderador: Diogo Branco, membro da equipa
  + Anotador: Carolina Rosa, membro da equipa
  + Timekeeper: Ana Alves, membro da equipa
  + Analista: João Aleixo, membro da equipa
  + Analista: Tiago Alves, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Apresentar o Dashboard.
  + Apresentar as alterações finais do SDP.
  + Apresentar as alterações finais do QAP.
  + Apresentar o início da MR1.2.
  + Apresentar o início do KOM.
* **Plano de trabalhos**

1. Dashboard (2m).
2. D1.2.1 - Software Development Plan (12m):
   1. No 3.1 apresentar as Estimativas finais.
   2. No 3.2 apresentar as Tabelas do WBS.
   3. No 3.3 apresentar o EVA.
3. D1.2.2 - Quality Assurance Plan (10m):
   1. Apresentar as alterações no documento QAR.
   2. Apresentar as alterações no documento RP.
   3. Mencionar a alteração na métrica da avaliação de segurança.
4. D1.2.3 - Relatório de Milestone M1.2 (4m).
5. KOM(2m).

### 

### **Notas**

* Dashboard:
  + Apresentado e a funcionar corretamente.
* SDP:
  + Apresentação do Plano de Desenvolvimento e Software, com foco na Estimativa, onde foi explicado que o grupo finalmente usou o método do Planning Poker, dando por finalizadas as estimativas.
  + O plano base está de acordo com o pedido, as tabelas com as tarefas discriminadas estão corretas mas o cliente solicitou o acrescento do esforço total nas tabelas 1,2 e 3.
  + O EVA está inicializado, nas próximas semanas começar a preencher o escalonamento das tarefas.
* QAP:
  + O QAP está conforme o apresentado.
* QAR
  + Ligeiras correções nas métricas.
  + Rever o capítulo Revisões, por exemplo no tópico código, dá a entender que significa o código todo.
* Milestone:
  + Melhorar os objetivos da fase.
  + Colocar o QAR.
  + Na análise, considerar também que o grupo apercebeu-se que as estimativas estavam confusas e adaptaram-se ao pedido do cliente.Assim como, houve pesquisas realizadas mais do que o solicitado, como o caso dos atributos de segurança e complexidade.
  + Milestone aprovada pelo cliente.
* Plano de Risco:
  + Rever o sentido do risco 3, assim como o seu plano de contingência,verificar se este risco tem indício, pode não ter sentido.
  + Nas ações de mitigação, reformular o CP-1, desvios no EVA, vais sempre haver, se for pequeno é pouco significativo.
  + Substituir valores comuns por valores acentuados.
  + No CP-2 reformular o plano, por exemplo todos os membros do grupo dão o seu tempo privado (1h/semana) para estudar sobre testes, e reduzir assim o impacto e probabilidade de acontecer.

### **Lista de Ações**

[A-1] - Tiago Alves - Tabelas discriminação de tarefas 1,2,3 colocar esforço total.

[A-2] - Ana Alves - Melhorar os objetivos da fase na Milestone, colocar QAR e algumas análises pedidas pelo cliente.

### **Próxima reunião**

* 06/11/2019, 14:35-15:10, L1.8 DEIS-ISEC; Moderador: Tiago Alves

### 